MASON CONNECT

Projeto de Engenharia de Software — Bloco A: Fundação

DOCUMENTO 01 / BLOCO A

Documento de Visão do Produto

O porquê do sistema: problema, valor, público e métricas de sucesso

Versão 1.0  •  Julho de 2026  •  Elaboração: FONS Consultoria

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

SUMÁRIO

1. Propósito deste Documento	3

2. O Problema e a Oportunidade	3

3. Declaração de Visão do Produto	3

4. Públicos e Personas	3

5. Proposta de Valor	4

6. Objetivos de Negócio e Métricas de Sucesso	4

7. Escopo do MVP e Fora de Escopo	4

7.1 Dentro do escopo (Fases 1 e 2)	4

7.2 Fora de escopo do MVP (Fase 3 ou posteriores)	5

8. Alinhamento Estratégico — Os 12 Pilares	5

9. Premissas, Restrições e Riscos de Produto	5

9.1 Premissas	5

9.2 Restrições	6

9.3 Riscos de produto	6

10. Roadmap de Alto Nível	6

# 1. Propósito deste Documento

Este Documento de Visão estabelece o porquê do Sistema Mason Connect: o problema que resolve, o valor que gera, para quem existe e como o seu sucesso será medido. É o documento de mais alto nível da suíte de engenharia do projeto — todos os demais artefatos (Regras de Negócio, SRS, Arquitetura, DER, Protótipo e Prompt Mestre) derivam dele e a ele devem permanecer fiéis.

# 2. O Problema e a Oportunidade

O Mason Connect reúne semanalmente empresários Maçons para networking estruturado, indicações qualificadas e treinamentos, sustentado pela metodologia proprietária dos 12 Pilares do Empresário Conector de Elite. O grupo cresceu e profissionalizou sua metodologia — mas sua operação permanece manual: cadastros, presenças, indicações e finanças vivem dispersos em planilhas, mensagens e na memória de poucas pessoas.

O custo dessa dispersão é triplo. Operacional: retrabalho, regras aplicadas de memória e dependência de indivíduos. Financeiro: caixa sem extrato único e prestação de contas trabalhosa. Estratégico — o mais grave: o valor que o grupo gera em negócios fechados é invisível, e o que não se mede não se prova, não se celebra e não atrai novos membros. A oportunidade é transformar a confiança fraterna, capital invisível do grupo (Pilar 7), em resultados mensuráveis e auditáveis — a infraestrutura digital do legado que a metodologia promete (Pilar 12).

# 3. Declaração de Visão do Produto

Para os empresários Maçons e a gestão do Mason Connect, que precisam transformar relações de confiança em prosperidade mensurável, o Sistema Mason Connect é uma plataforma de gestão de networking profissional que centraliza membros, reuniões, indicações, negócios e finanças em uma fonte única de verdade. Diferentemente de planilhas dispersas ou sistemas genéricos de CRM, nosso produto nasce das regras e da metodologia do próprio grupo — os 12 Pilares —, aplicando-as de forma automática, imparcial e auditável, e preparando a expansão nacional em múltiplos núcleos.

# 4. Públicos e Personas

| Persona | Perfil | O que precisa do sistema |
| --- | --- | --- |
| O Gestor (fundador/presidente) | Lidera o grupo, aprova membros, presta contas e decide a expansão. | Visão executiva em tempo real: valor gerado, caixa, engajamento e alertas — para decidir com dados e prestar contas com transparência. |
| O Administrativo | Opera a rotina: reuniões, presenças, convidados e lançamentos. | Fluxos rápidos de operação durante a reunião (presença e indicações ao vivo) e rotinas financeiras sem retrabalho. |
| O Empresário membro | Participa das reuniões, indica e recebe negócios. | Registrar indicações em segundos, acompanhar seus negócios, ver sua situação (mensalidades, presenças) e consultar o diretório de Irmãos e empresas. |

# 5. Proposta de Valor

- Para o grupo: o valor gerado deixa de ser percepção e vira número — R$ em negócios fechados, funil de indicações e engajamento comprovados.

- Para o membro: seu crédito de indicador jamais se perde (Pilar 11 — quem gera valor torna-se inesquecível), e sua reputação de entrega fica registrada (Pilar 7).

- Para a gestão: regras aplicadas com imparcialidade automática (Pilar 6 — autoridade pela coerência), caixa sincronizado e trilha de auditoria completa.

- Para a expansão: modelo replicável em novos núcleos estaduais com padrão, controle e visão consolidada.

# 6. Objetivos de Negócio e Métricas de Sucesso

O sucesso do produto será medido pelos indicadores abaixo, apurados nos dashboards do próprio sistema. As metas iniciais são propostas da consultoria, a calibrar pela gestão no primeiro trimestre de uso.

| Objetivo | Métrica | Meta inicial proposta |
| --- | --- | --- |
| Tornar o valor do grupo visível | R$ em negócios fechados registrados por trimestre | 100% dos fechamentos registrados no sistema |
| Fortalecer o funil de indicações | Indicações registradas por reunião / taxa de conversão em negócio | Registro ao vivo em 100% das Rodadas de Negócios |
| Elevar o engajamento | Presença média nas reuniões oficiais | ≥ 85% de presença média |
| Saúde financeira transparente | Competências conciliadas no caixa / inadimplência | Fechamento mensal em até 5 dias; inadimplência < 10% |
| Reduzir dependência operacional | Ações críticas com trilha de auditoria | 100% auditadas desde o primeiro dia |

# 7. Escopo do MVP e Fora de Escopo

## 7.1 Dentro do escopo (Fases 1 e 2)

- Módulo de Cadastros: membros (com validação maçônica), categorias, empresas, convidados vinculados e suplentes.

- Módulo de Reuniões: agendamento, presenças com contador de faltas consecutivas, convidados e registro das dinâmicas.

- Módulo de Indicações e Negócios: registro, ciclo de vida completo e confirmação formal de fechamento.

- Módulo Financeiro: planos parametrizáveis, mensalidades, lançamentos, coffee breaks e extrato do caixa.

- Relatórios e dashboards especificados no SRS, com controle de acesso por perfil.

## 7.2 Fora de escopo do MVP (Fase 3 ou posteriores)

- Cobrança automatizada por Pix/boleto e conciliação bancária (integração Asaas/Mercado Pago).

- Notificações automáticas por WhatsApp e aplicativo móvel nativo.

- Operação multi-núcleo em produção (a estrutura de dados nasce preparada, mas a gestão de múltiplos núcleos ativa apenas na expansão).

- Integração com bases externas de verificação maçônica — a validação de regularidade permanece humana.

# 8. Alinhamento Estratégico — Os 12 Pilares

O sistema é a materialização operacional da metodologia. O quadro abaixo resume o vínculo — o detalhamento completo consta do Documento de Regras de Negócio.

| Pilar | Materialização no produto |
| --- | --- |
| P3 — Persuasão Ética | Reconhecimento público de fechamentos gera reciprocidade e prova social genuínas, nunca pressão. |
| P4 — Visão Sistêmica | Mapa de indicações entre segmentos revela conexões improváveis e oportunidades invisíveis. |
| P6 — Autoridade Natural | Regras aplicadas com coerência automática e trilha de auditoria imutável. |
| P7 — Geração de Confiança | Transparência, previsibilidade e discrição: histórico verificável com sigilo de valores individuais. |
| P9 — Disciplina Social | Reuniões 1 a 1, SLA de retorno de indicações e alertas de manutenção de vínculo. |
| P11 — Mentalidade de Abundância | Crédito perpétuo ao indicador e rankings por valor gerado ao grupo. |
| P12 — Propósito e Legado | Histórico consolidado da prosperidade coletiva: a memória institucional do grupo. |

# 9. Premissas, Restrições e Riscos de Produto

## 9.1 Premissas

- A gestão ratificará as 4 decisões pendentes de política (comissão, falta justificada, plano gratuito e titular do OK de fechamento) antes da Fase 2.

- O Administrativo operará o sistema ao vivo durante as reuniões (registro de presenças e indicações na hora).

- Idioma Português do Brasil, moeda Real, fuso de Brasília; uso predominante via celular durante as reuniões.

## 9.2 Restrições

- Orçamento de infraestrutura próximo de zero no MVP (stack Supabase/PostgreSQL gerenciado).

- Conformidade com a LGPD no tratamento de dados pessoais de membros e convidados.

- Identidade visual obrigatória: marrom #855023, dourado #CAAA67 e tons creme, com o logotipo institucional.

## 9.3 Riscos de produto

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Baixa adesão ao registro de indicações | Registro ao vivo na Rodada de Negócios conduzido pelo Administrativo; fricção mínima no formulário. |
| Percepção de exposição financeira | Sigilo de valores individuais por padrão; dashboards públicos apenas com agregados. |
| Mudança de regras após o desenvolvimento | Regras parametrizáveis em telas de configuração do Gestor, sem alteração de código. |
| Descontinuidade operacional | Perfis Administrativo redundantes, manual de operação e trilha de auditoria. |

# 10. Roadmap de Alto Nível

Fase 1 — Protótipo navegável validado pela gestão (2 semanas).

Fase 2 — MVP em produção com dados reais, login por perfil e treinamento da equipe (4 a 6 semanas).

Fase 3 — Evolução: cobrança automatizada, notificações WhatsApp e ativação multi-núcleo para a expansão nacional (8 a 12 semanas). O detalhamento por sprint constará do Plano de Desenvolvimento (Bloco D).